## Список кодов, наличие описания, исполнитель, готовность

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сущность** | **Описание кода** | **Тип** | **Кому назначено** | **Задание есть?** | **Автор задания** | **Готовность** |
| 3 | **Строка плана ДОБАВИТЬ В КОД УСЛОВИЕ.** | Автоматическое создание строки плана и расчет общего объема. | Плагин | Савчин | 100% | Пелымская | 90% (4 часа) - <https://drive.google.com/open?id=0BwASvTBHeIvZNklpU2JsdENneDg> |
| 2 | **План закупки** | Автоматическое создание записи «План закупки» из записи «Утверждение цены». **Изменить название кнопки «Створити План закупівель”. Подумать, как добавить в диалоговое окно с одновременное созданием записей Николаев И Одесса.** | Плагин | Савчин | 90% (вносятся изменения в код) | Метельченко | 100% - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAYlZzRHVoekl6dlE> |
| 22 |  | Создать кнопку «Изменить план закупки». По ней создастся запись «Изменение плана закупки» с переносом измененных данных (цены и объема). | Скрипт | Савчин | 100% | Метельченко | 100% (2 часа) - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAWVdOM3R3dkJxdVE> |
| 1 |  | Подтягивать курс и пересчитывать утвержденную цену в долларах. | Скрипт | Савчин | 100% | Метельченко | 100% - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwANlEzTExWZFJaMlk> |
| 19 |  | Кнопка создания «Створити Картку угоди» по всем связанным записям «Пропозиція закупівлі» со статусом «Прийнята», куда переносятся из Предложения по закупке обговоренная цена (цена поставщика), объем и все данные по поставщику. | Плагин | Савчин | 100% | Метельченко | 0% (4 часа) - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwATUs1Szg0NHA5VWs> |
| 21 |  | Заполнять поле «Кому звоним» основным контактом из Контрагента, заполнять адрес поставщика, телефон. | Скрипт | Савчин | 100% | Пелымская | 100% (2 час) - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAaTEzbnRpcjFWTjg> |
| 20 | **Предложение закупки** | Привязать карту Украины для расчета стоимости доставки. | Веб-страница | Савчин | 100% | Метельченко | 100% - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwASFBrR09KUjVCR1E> |
| 23 |  | Подтягивать адрес поставщика из контрагента. | Скрипт | Савчин | 100% | Пелымская | 100% (1 час) - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAeGhad3VCNDFLWWs> |
| 24 |  | Переносить Поставщика из Звонка (из поля парти-лист). | Скрипт | Савчин | 100% | Пелымская | 0% (1 час) - <https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAbnZ6V21ZMnlRN28> |
| 15 |  | Автоматический расчет значения поля «Стоимость поставки» в соответствии с расстоянием от места нахождения товара у поставщика до порта назначения. Внести правку в код расчета цены закупки (отдельно Николаев, отдельно Одесса). | Скрипт | Савчин | 100% | Пелымская | 100% (1 час)<https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAUWw5QkhrWmk2eUk> |
| ✓ | **ПРОВЕРИТЬ КОД!!!!!!!!!** | **Автоматический расчет цены сделки. «Цена сделки» = значение поля «Утвержденная цена» - значение поля «Стоимость поставки».** | **Скрипт** | **Савчин** | **100%** | **Метельченко** | **100% https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAUmwzaEcwYkoyVEE** |
| 12 |  | Автоматический расчет значения поля «Стоимость поставки», расчет расстояния от места нахождения склада/элеватора поставщика до порта/терминала/элеватора. | Скрипт | Савчин | 100% | Метельченко | 100%<https://drive.google.com/open?id=0BwASvTBHeIvZclZZbXdLTXJKMnM> |
| 11 |  | Автоматический расчет стоимости ЖД доставки, если выбрано значение в поле «Элеватор». | Скрипт | Заданы вопросы заказчику. | 0% | Пелымская | 0% (1 часа) |
| 26 |  | Привязка карты Украины к записи сделки. | Веб-сервис | Савчин | 100% | Метельченко | 100%<https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAWXpQdi1yS3pvSnc> |
| 9 |  | Создать кнопку «Создать договор» и создать запись договора с переносом значений из Карточки сделки. | Скрипт | Савчин | 100% | Метельченко | 100% (2 часа)<https://drive.google.com/open?id=0B9GkNI9UPGwAMVFSd0pRckJ4S3c> |